磴口县2024年春季义务植树造林工作

实施方案

为深入贯彻落实国家关于生态文明建设的决策部署，积极响应习近平总书记关于防沙治沙的重要指示精神，结合全县实际，通过科学规划、精心组织、广泛动员，制定2024年春季义务植树造林工作实施方案，全面推进三北工程黄河“几字弯”攻坚战高潮。

一、目标任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记考察内蒙古、考察巴彦淖尔市重要讲话精神，坚决响应习近平总书记发出的创造新时代防沙治沙新奇迹动员令，充分发挥“磴口模式”时代价值，以防沙治沙为主攻方向，全方位、全地域、全过程实施国土绿化，在黄河“几字弯”攻坚战中冲在第一线、当好排头兵，努力建设新时代防沙治沙模范区。充分发扬“308”治沙精神，重点围绕通道、村庄、园区等，2024年动员全县干部群众大力开展春季大规模义务植树活动，着力提升各级通道的绿化质量，计划栽植杨、柳、榆等各类乔木共31.2万株，完成新造及补植补造2700亩，其中：新造林100亩、补植补造2600亩。

二、主要工作

1.县干部职工义务植树。重点打造工业园区经六路1公里、经八路1公里、贺兰北路1.4公里、财富东路0.83公里、一号防火通道1.1公里、沙金灌渠1公里两侧防护林带，新造林6.33公里，栽植杨、柳、榆苗木1.3万株，折合面积100亩；通道缺苗、断带补植补造重点围绕G6高速、110国道坝楞村至河壕村段东侧林带、穿沙路、沿黄公路、引水渠路等各级通道缺苗断带的两侧林带进行补植补造，补植补造苗木22.8万株。苗木由防沙治沙局负责提供，栽植以全县干部职工义务植树的形式进行，由造林地块所属乡镇、农场按任务分配至各责任单位。

- 2.乡镇义务植树。重点围绕沙金苏木巴音毛道嘎查、巴音宝力格嘎查、渡口镇新地村、隆盛合镇桃来村、乌兰布和农场公司三分场等村庄，结合2024年乡村绿化美化项目大力开展提标补植补造工作，补植补造苗木4.3万株，积极创建森林乡镇、绿化美化示范村；通道围绕纳林湖景区路、陕哈公路、青协线、一团至三团路等各级通道缺苗断带的两侧林带进行补植补造，补植补造苗木2.8万株。苗木由县防沙治沙局负责，由各苏木镇、农场组织辖区内干部职工、党员、妇女、青年等群体以义务植树的形式完成。

三、进度安排

整个活动分两个阶段进行。

第一阶段:造林突击阶段。2024年4月8日至4月22日，各责任单位按照造林技术要求，完成责任段内的苗木栽植、打头修枝、涂白封顶等工作。

第二阶段:林木抚育阶段。栽植任务完成后各责任单位负责督促责任主体根据苗木需水情况，及时开展苗木浇水、覆土等抚育工作。

本次义务植树未安排的单位另行通知安排。

四、保障措施

（一）加强领导，落实责任。各苏木镇农场、各部门要把春季造林绿化作为建设生态文明、助推乡村振兴战略的重大举措，全面落实县委县政府决策部署，主动承担起黄河“几字弯”攻坚战核心区和前沿阵地的使命责任，让“磴口模式”在新时代防沙治沙实践中不断展现和释放出积极的示范引领效应。坚持主要领导亲自抓，分管领导具体抓，落实专人负责，细化工作任务，强化工作措施，夯实工作责任，确保按时完成春季各项林草工作任务。

（二）广泛宣传，形成共识。各苏木镇农场、各部门要充分发挥电视、网络、微信公众号等新闻媒体的舆论引导作用，大力弘扬和宣传“308”防沙治沙精神和防沙治沙“磴口模式”，增强全社会关注生态的责任意识和保护生态的法律意识，努力营造全社会重视绿化、支持绿化、参与绿化的浓厚氛围。

（三）整合资源，加大投入。各苏木镇农场、各部门要抓住国家实施三北六期项目的机遇，积极争取国家林草重点工程、水土保持、生态恢复、流域治理、高标准农田建设、道路交通等项目，拓宽增资渠道，加大资金投入；积极吸引各类社会主体、企业个人等参与防沙治沙建设，形成政府引导、社会参与的多元化投入机制，共同推进防沙治沙生态治理。

（四）强化督查，严格奖惩。县委、县政府将春季造林纳入年度责任目标考评，完成情况作为年底考核的重要依据。县政府督查室、防沙治沙局要组成督查组，对各单位补植补栽、管护责任落实、栽植成效进行全面督促检查，进行不定期督查、通报，严格追责问效，确保春季造林各项任务落到实处。

附件:

1、磴口县义务植树栽植技术要点

2、2024年行政事业单位干部职工义务植树造林分配表